装修工程招标文件

项目名称：广东清大办公室装修工程

发标单位：广东清大创业投资有限公司

项目地点：东莞市大学创新城G1栋5楼西南区域

工程概况：

本项目已请甲级设计单位完成了相关设计，并汇总了本项目的工程量清单。

相关说明：

- 设计图纸和工程量清单作为本次报价的参考资料，发包方约定本次报价为包干价，对于超出工程量清单的支出不进行工程量签证，投标方需自行核对全套图纸，对于超出工程量清单的项目可以在答疑阶段书面向发标方提出。

- 答疑阶段从发标开始到收标日的前三天为止。

- 投标方参与投标时需缴纳5万元人民币的投标保证金，开标确认中标方后5个工作日退还投标保证金给非中标单位（只退本金，不计利息），中标方的投标保证金在本项工程竣工验收后一次性退还（不计利息）；投标文件需密封良好，建议通过快递公司提交投标文件。

- 本次工程工期55天；投标方需委派经验丰富的项目经理负责本项目的全过程管理；本项目保修期一年。

工程付款方式及误工惩罚

施工方进场后十个工作日内支付合同总额的20%，隔墙、地面、天花等大项工程完工后支付合同总额的30%，竣工验收后5个工作日内支付合同总额的40%，并退回投标保证金。竣工三个月后如无质量问题支付余款。

发标方对工期有严格要求，超出工期的每天罚款为合同总额的1%。遇不可抗力需要延长工期的，施工方需与发标方办理相关确认手续。

投标保证金收款账号：

收款单位：广东清大创业投资有限公司

收款账号：2010050409100054194

开户行： 工商银行东莞松山湖支行

发标时间：2017年 6月14日

收标时间：2017年 7月13日

标书投递地址：

东莞松山湖创新科技园8号楼411 清华东莞创新中心

熊庆松

电话：0769-22897965