第二十届高交会展位设计施工招标通知

各展览公司：

清华大学第二十届高交会展位设计施工招标工作现已开始，具有相关资质的展览公司如果希望参与投标，请于2018年9月28日前将展览公司相关资质证明材料、展位效果图（初稿）、工程预算以及展位施工工期安排等各项内容送交深圳清华大学研究院A302邢老师，联系电话：26551352，展位具体设计要求如下：

1、大小规格：第二十届高交会清华大学展位在9号馆，面积96平方米。（详见9号馆展位图）

2、设计风格：大方、有气势。突出清华大学国内顶尖学府的形象和气度。

3、多媒体要求：大电子屏1块，用于播放宣传片。

4、区域划分：分成学校本部项目推介区、深圳清华大学研究院项目推介区、清华大学深圳研究生院项目推介区、清华伯克利深圳学院项目推介区、企业项目推介区、公共洽谈区。

5、主要参展物品：

展板的具体数目、尺寸规格待定。要设计一个储物间，可以锁上来存放物品。

6、消防要求、高度限制：参见参展商手册，可从高交会网站上下载。（www.chtf.com），做到尽可能高大、醒目。

7、清华大学、深圳研究院背景、清华大学深圳研究生院及清华伯克利深圳学院背景：分别登录相关单位的网站。

8、时间进度：9月下旬交初步方案，通过后进行修改，10月中旬定稿，签合同。

9、付款方式：付款方式为展览后一次性付款，如果不能接受则不需要竞标。

10、其它要求：2018年11月12日必须完成布展，将展位交付我方，并负责每天打扫卫生，保持展位清洁。展览时要提供两套洽谈桌椅及花草装饰，撤展时负责带走。展位每天有人专门维护（电灯、电源、展板等），工作证可由我方办理。

注：提交效果图时如无工程预算视同无效。

深圳清华大学研究院

2018年9月10日